Titelblatt

Inhaltsverzeichnis

1.	Vorwort	3

2.	Gotthard-Eisenbahntunnel	4

2.1	Meilensteine der Eisenbahngeschichte	4

2.2	Ausgangslage	5

2.3	Bauvertrag mit Louis Favre	6

2.4	Planung	7

2.5	Ausführung	8

2.6	Inbetriebnahme	10

2.7	Weiterentwicklung	11

3.	Gotthard-Basistunnel	12

3.1	Vision	12

3.2	Projekt	13

3.3	Vergleich	15

4.	Projekt Kanalisation Altstadt, Laufenburg	16

5.	Schlusswort	17

6.	Anhang	17

6.1	Dank	17

6.2	Bibliographie	18

6.3	Ehrlichkeitserklärung	19

6.4	Weiterverwendung der Facharbeit	19

- Vorwort

Diese Facharbeit ist in zwei Teile gegliedert. Im Ersten Teil befassen wir uns mit einem geschichtlichen Teil des Tunnelbaus. Wir haben den Gotthard-Eisenbahntunnel gewählt. An Hand dieses Bauwerks stellen wir den damaligen Bauvorgang mit allen seinen Schwierigkeiten vor. Der Gotthardtunnel gilt neben dem Suezkanal als Jahrhundertbauwerk. Vieles war ungewiss und musste während des Baus spontan gelöst werden. Die Vermessung und die Projektierung war eine Meisterleistung für diese Zeit. Die Realisation verlangte von den Beteiligten viel Einsatz und eine stete Weiterentwicklung der Technik.

Inzwischen ist dieser Tunnel über hundert Jahre alt und genügt den heutigen Anforderungen nicht mehr. Deshalb wird momentan an einem neuen Jahrhundertunnel gebaut. Der neue Gotthard-Basistunnel wird mit 57 Kilometer der längste Bahntunnel der Welt, ab 2014 werden Züge mit bis zu 250 km/h nach Italien flitzen.

Im Zweiten Teil bearbeiten wir ein aktuelles Objekt aus dem Büro. Das Ingenieurbüro Koch und Partner, in dem Carlo arbeitet, war massgeblich am Bau eines Werkleitungsstollens unter der Altstadt von Laufenburg beteiligt. Damit das Gebiet mit den vielen gefährdeten Häusern erschlossen werden konnte, wurde ein Stollen in den Fels unter den Häusern gebohrt. Diese Variante wurde gewählt, da sie am wenigsten Verkehrsbehinderungen brachte und sich der Lärm in Grenzen hielt. Welches die Schwierigkeiten beim Bau waren und was es zum Aufbau des Gesteines zu sagen gibt, behandeln wir im zweiten Teil der Facharbeit.

- Gotthard-Eisenbahntunnel

  - Meilensteine der Eisenbahngeschichte

1851	Erste Idee zu einer Gotthardbahn

1869	Gotthard-Konferenz

1871	Gotthardbahn-Gesellschaft GB wird gegründet

1872-81	Gotthardbahn wird erbaut

1880	Durchschlag des Tunnels

1882	Gotthardtunnel in Betrieb

1890	Einführung Halbtaxabonnement

1898	Einführung Generalabonnement

1902	Gründung Schweizerische Bundesbahnen SBB

1909	SBB kauft strategisch wichtige Gotthardbahn

1917	Elektrifizierung

1968	Einführung Huckepack-Verkehr

letzter SBB-Dampfzug

1980	Gotthard-Autobahn und Strassentunnel

1984	1. lawinenresistente Stahlbetonbrücke am Gotthard

(Rohrbachbrücke)

1992	Abstimmungs-Ja zu Eisenbahn-Alpentransversalen

1993	Sondierstollen für Gotthard-Basistunnel

1996	Baubeginn Basistunnel

  - Ausgangslage

Etwa um 1840 entstanden erste Ideen, eine Alpenbahn von Deutschland durch die Schweizer Alpen nach Italien zu bauen. Verschiedene Projekte wurden geprüft, die Durchquerung des Bündnerlandes stand damals im Zentrum. Das Lukmanierprojekt rückte in den Vordergrund. Geplant war eine Bahn Linie von Chur über Greina-Olivone nach Locarno. Dabei wurden zwei Tunnelvarianten vorgesehen, eine von 20,5 km, die andere 10,1 km. Das Lukmanierprojekt wurde später wieder fallen gelassen, denn Italien wollte das Projekt finanziell nicht mehr unterstützen und die schweizerische Nordostbahn NOB sah im Bau der Gotthardvariante einen grösseren Nutzen.

Erstfeld

Biasca

Gotthard

Lukmanier

Chur

Olivone

Greina

Gotthard-Variante

Lukmanier-Variante

Abb.1: Karte Linienführung

Dass der Bau einer Gotthardbahn nicht einfach werden würde, wussten die Befürworter. Grosse Erfahrung im Tunnelbau hatte man damals noch nicht, auch der Bau von den Zufahrtsstrecken mit den grossen Viadukten war eine Herausforderung. Dennoch, als in Luzern die Gotthardvereinigung, unter dem Präsidenten Alfred Escher, gegründet wurde, stand dem Projekt nichts mehr im Wege. Italien sprach sich für die Gotthardvariante aus, nun wollte sich auch Deutschland beteiligen. Der Bundesrat gab seine Zurückhaltung auf und rief die beteiligten Staaten zu einer Konferenz nach Bern auf. Die Schweiz schloss einen Vertrag mit Italien ab, dem Deutschland später auch beitrat. Im Vertrag verpflichteten sich die Nachbarländer den Bau finanziell zu unterstützen. Die Zufahrtsstrecken bis zur Schweizer Grenze mussten von den jeweiligen Staaten bis zur Fertigstellung des Gotthardtunnels beendet werden. Die Eidgenossenschaft verpflichtete sich die Linie zu betreiben und den Nachbarländern die Durchfahrt zu garantieren.

1871 wurde die Gotthardbahngesellschaft GB mit Hauptsitz in Zürich gegründet. Das Direktorium wurde Alfred Escher, dem früheren Präsidenten der Gotthardvereinigung, übertragen. Der Bundesrat war Kontrollbehörde und hatte die Ausführungsprojekte und die technischen Normen zu genehmigen.

  - Bauvertrag mit Louis Favre

Die Bauunternehmung von Louis Favre erhielt den Zuschlag für den Bau des Tunnels von Airolo nach Göschenen. Favre war sehr zuversichtlich und machte das günstigste Angebot, was ihn später in den Ruin trieb. Einen Namen machte er sich bei verschiedenen Bauten in der Westschweiz und in Frankreich.

Eine Kaution von acht Millionen Franken musste Favre als Vorauszahlung an die Gotthardbahngesellschaft leisten. Das Geld erhielt er vorwiegend von Genfer Mitbürgern. Ausserdem verpflichtete er sich, für jeden Tag Verspätung auf die acht Jahre Bauzeit eine Strafe von 5000 Fr. zu erstatten, bei mehr als sechs Monaten Verspätung sogar 10'000 Fr. pro Tag. Die Gotthardgesellschaft ihrerseits versprach ihm eine Prämie von 5000 Fr. pro eingesparten Bautag.

Abb.2: Bauvertrag

wichtige Punkte des Vertrages:

- Bausumme: 55'854'600.-- Fr.

- Bauzeit: 8 Jahre

- Tagesprämie für die eingesparte Bauzeit: 5000.-- Fr.

- Tagesstrafe zugunsten der Gesellschaft für die Verspätung der Fertigstellung: 5000.-- Fr, ab sechs Monaten 10'000.-- Fr

- Kaution: 8 Mio. Franken

  - Planung

Damit sich ein brauchbares Projekt erstellen lässt, muss man die Landschaft und die Geologie kennen. Deshalb musste das ganze Gebiet vermessen werden. Ein neues, alpenüberquerendes Triangulationsnetz wurde erstellt (dies gilt heute als Spitzenleistung). Anschliessend wurden die Terrainaufnahmen vorgenommen, an heiklen Stellen wurde jeder Meter vermessen. Ebenso wurden die Gebirge analysiert und der Baugrund in den Tälern untersucht.

Basierend auf diesen Daten wurde dann das erste Projekt erarbeitet. Zusätzlich ist zu beachten, dass zwischen Erstfeld und Göschenen auf einer Strecke von 18 km einen Höhenunterschied von 633 Meter überwunden werden musste. In der Leventina, zwischen Biasca und Airolo, mussten auf 46 Kilometern 848 Höhenmeter bezwungen werden. Die damals zulässige Steigung von höchstens 30 ‰ und der minimale Kurvenradius von 300 Meter galt es einzuhalten. Diese Höhen konnten nicht geradlinig erreicht werden, deshalb wurde der Bau von Kehrtunnels beschlossen. Die Variante mit Zahnstangenantrieb hatte den Ingenieuren nicht entsprochen. Das Projekt entsprach dem höchstmöglichen Ausbaustandard dieser Zeit.

Die internationale Finanzierung bot mittlerweile keine Schwierigkeiten mehr. Die Finanzmärkte sahen den Nutzen im länderverbindenden Projekt und liessen sich problemlos überzeugen.

  - Ausführung

Um es vorne weg zu nehmen, der Gotthardtunnel gilt neben dem Suezkanal als Jahrhundertbauwerk. 1872 wurde mit dem Bau des 15 km langen, zweispurigen Tunnels, dem Kernstück der Gotthardstrecke, begonnen. Auf beiden Seiten arbeiteten vor allem italienische Mineure, zeitweise bis 2500 Mann gleichzeitig, am Ausbruch des Tunnels. Da dieses Bauwerk eine neue geologische und technische Herausforderung war, wusste man nie, was am nächsten Tag passieren wird. Der Bundesrat machte die Auflage, dass die Gesteinsschichten vor der Ausmauerung des Gewölbes genau aufgezeichnet werden. Zudem wurde pro 100 Meter eine Gesteinsprobe sichergestellt. Louis Favre wollte die gefährlichen Stellen möglicht schnell erreichen und durchqueren, deshalb konnte er die Vorschrift, dass zwischen Abbruchstelle und Ausmauerung nur 600 Meter liegen dürfen, nicht immer einhalten, was ihm einigen Ärger brachte.

Abb.3: Schichtwechsel

Zu Beginn der Arbeiten am Tunnel wurden die Sprenglöcher von Hand gebohrt. Später konnten Bohrmaschinen der Typen Turettini, Sommeiller oder Ferroux, welche mit Druckluft betrieben wurden, eingesetzt werden. Diese Maschinen sind speziell für die neuen Verhältnisse am Gotthard entwickelt worden. Mit den Bohrmaschinen wurde nun im Dreischichtbetrieb gearbeitet, weshalb die Vortriebsleistung erheblich gesteigert werden konnte. Zuerst wurde ein kleiner Stollen ausgebrochen, welcher gleich gesichert wurde. Anschliessend konnten die Mineure den Tunnel auf beide Seiten und nach oben vergrössern. Die Ausburchstellen wurden vorzu mit Baumstämmen gesichert. Nach dem das Gesteine vom Geologen untersucht war, wurde mit dem Ausbruch des Gewölbes begonnen. Dahinter folgte sofort die Ausmauerung um einen Einsturz zu verhindern. Als der Bau des Tunnelgewölbes praktisch beendet war, wurde der Tunnel nach unten vergrössert, um die erforderliche Durchfahrtshöhe zu erhalten. Das bereits ausgemauerte Gewölbe wurde dabei unterstütz bis auch die Wände aufgemauert waren. Ganz am Schluss wurde in der Mitte der zwei Spuren ein Entwässerungsgraben erstellt.

Abb.4: Gewölbeausbruch

Das schwierigste war die Absteckung der Tunnelachse. Die Geometer verlangten immer wieder Arbeitsunterbrüche um ihre Messungen durchzuführen. Nach dem Ausbruch von 200 Meter Tunnel betrug die seitliche Abweichung 15 Meter. Nach diesem Malheur schenkte man nun der Vermessung eine grössere Beachtung. Favre kam zusehends in Zeitnot, er hatte sich verpflichtet den Tunnel in acht Jahren fertig zu stellen, dies wurde jedoch immer unrealistischer. Der andauernde Stress wirkte sich auf Louis Favres Gesundheit aus. Bei einem Kontrollgang im Tunnel starb er 1879 an einem Herzschlag. Fortan übernahm der Ingenieur Bossi die Leitung der Bauarbeiten.

Am 28. Februar 1880 bohrten die Maschinen des Südstollens plötzlich ins Leere. Der Gotthardtunnel war durchbohrt. Als erstes wurde eine Blechbüchse, in der ein Foto von Favre war, durch die Öffnung gereicht. Der „Chef“ sollte den Tunnel als Erster passieren. Die Genauigkeit des Durchbruches war beängstigend, nach 14'892 Meter durchbrochenem Gestein betrug die seitliche Differenz eine Fusslänge, die Höhe wurde um eine Daumenbreite verfehlt. Eine Meisterleistung war vollbracht! Das Gotthardmassiv war mit zwei Jahren Verspätung bezwungen, für diese Zeit musste die Baugesellschaft von Favre die Tagesstrafe von 5'000 bis 10'000 Franken bezahlen. Während des Baues verloren 146 Tunnelarbeiter durch Unfälle ihr Leben, fast so viele starben an einer Staublunge, da der Tunnel schlecht belüftet war.

Abb.5: Kehrschleifen im Süden

Mit der Fertigstellung des Kernstückes, dem Tunnel, war der Bau der Gotthardbahn nicht vollendet. Auf den Zufahrtsstrecken mussten ebensolche Leistungen erbracht werden. Unzählige Viadukte, Brücken und Dämme mussten erstellt werden. Weiter waren vier Kehrtunnels im Süden und drei im Norden notwendig. Die Zufahrtstrecken wurden aus Kostengründen nur eingleisig gebaut.

  - Inbetriebnahme

Abb.6: Einladung zur Eröffnung

Trotz den Kostenüberschreitungen und den gegenseitigen Beschuldigungen konnte das Bauwerk noch zu einem guten Ende geführt werden. Vom 22. bis 25. Mai 1882 fand die Eröffnungsfeier statt. Die schweizerischen, deutschen und italienischen Behörden wurden eingeladen. Am 1. Juni fuhr der erste fahrplanmässige Zug über die Geleise. Die Reisezeit von Basel nach Chiasso betrug zu dieser Zeit zehn Stunden und zehn Minuten. Mit der Bahn 2000 kann man diese Strecke in knapp vier Stunden und zwanzig Minuten zurücklegen.

  - Weiterentwicklung

Bald stellte sich heraus, dass die Gotthardbahn rentiert. Eine grosse Nachfrage war da, so dass immer wieder neues Rollmaterial angeschafft werden musste. Auf dem einspurigen Schienennetz kam es zu Engpässen. Die Strecke wurde bis 1896 zwischen Flüelen und Osogna auf Doppelspur ausgebaut.

Die Verhältnisse am Gotthard erforderten vom verwendeten Material höchste Qualität. Ein neuer, spezieller Schienentyp entwickelte sich, auf den Brücken und in den Tunnels verwendete man Eichenholzschwellen, auf der offnen Strecke wurden Eisenschwellen eingesetzt. Es entstand eine neue Norm der Bahntechnik. Neuentwicklungen wurden vielfach zuerst am Gotthard getestet. Aus diesen Erfahrungen wurde ein Katalog erarbeitet, welcher die technischen Standards definierte. Dieser Gotthardkatalog beeinflusste später die Schaffung der SIA- und SBB-Normen massgebend.

Abb.7: Eröffnungszug

- Gotthard-Basistunnel

  - Vision

In den letzten 20 Jahren ist in Europa ein Hochgeschwindigkeitsnetz von rund 6000 Kilometern entstanden. Mit den neuen Eisenbahn-Alpentransversalen (Neat) kommt das Hochleistungsnetz auch in die Schweiz. Der zunehmende Verkehr durch die Alpen möchte man in der Schweiz mit der Bahn bewältigen. Die über 120-jährige Gotthard-Berglinie mag dieses steigende Volumen nicht abfertigen. Deshalb sind neue Investitionen in die Bahninfrastruktur unumgänglich. Die Alpentransversalen beinhalten Projekte am Lötschberg und am Gotthard. Die Planung ist weitgehend abgeschlossen, 1996 wurde mit der Ausführung des Jahrhundertbauwerks begonnen. Alleine beim Gotthard-Basistunnel werden sieben Milliarden Franken verbaut. Die Finanzierung erfolgt hauptsächlich über die Leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe.

Abb.8: neue Linienführung

Ab 2014 werden die Personenzüge mit 200-250 km/h und die Güterzüge mit bis zu 160 km/h unter dem Gotthardmassiv hindurchbrausen. Die Transportkapazität kann von heute 20 Millionen Tonnen auf 40 Mio. Tonnen pro Jahr verdoppelt werden. Auch die Reisezeit zwischen dem Schweizer Mittelland und den Norditalienischen Zentren verkürzt sich massiv

  - Projekt

Die hohen Geschwindigkeiten stellen besondere Ansprüche an die Strecke und das Rollmaterial. Hochgeschwindigkeitsstrecken sind so konzipiert, dass häufige Störungsursachen von vornherein beseitigt werden. Sie haben zum Beispiel keine Strassen- oder Fussgängerübergänge und nur sehr wenige Weichen.

Das Projekt besteht nicht alleine aus dem Gotthard-Basistunnel. Daneben wird im Norden ein Basistunnel unter dem Zimmerberg und im Süden unter dem Monte Ceneri gebaut.

Tunnellängen:

- Zimmerberg-Basistunnel:	20 km

- Gotthard-Basistunnel:	57 km

- Ceneri-Basistunnel:		15 km

Bei der Linienwahl gab es verschiedene Beeinflussungen zu beachten. Ein wichtiger Bestandteil waren die Gesteinsschichten. Nach den Berichten der Geologen zufolge wurde eine leichte Schlangenlinie gewählt. Das Gestein ist sehr unterschiedlich, vom harten Gotthard-Granit bis zum weichen Gestein des Travetscher Zwischenmassives findet man die ganze Bandbreite.

Abb.9: Schema Tunnelsystem

Um die Bauzeit zu verkürzen wurde die Strecke in fünf Abschnitte mit Zwischenangriffen aufgeteilt. In Amsteg, Sedrun und Faido gelangen die Arbeiter durch Schächte und Stollen auf das Tunnelniveau. Gebaut werden zwei einspurige Tunnelröhren, welche einen Abstand von 40 Metern haben und alle 325 Meter durch einen Querstollen verbunden sind. Nach je einem Drittel befinden sich die Multifunktionsstellen. Diese beherbergen Technik- und Lüftungsinstallationen, aber auch Nothaltestellen und Spurwechsel.

Abb.10: Multifunktionsstelle Faido

Das ausgebrochene Gewölbe wird fortlaufend gesichert. An stark beanspruchten Stellen werden neben dem Spritzbeton und den gebohrten Felsankern zusätzlich Stahlbögen eingebaut. Diese Materialien werden besonders beansprucht, da sie dem chlorid- oder sulfathaltigen Bergwasser ausgesetzt sind. Deshalb müssen sie entsprechend geschützt werden, sonst werden sie nach kurzer Zeit zerfressen und können ihre stützende Funktion nicht mehr erfüllen. Auf die Ausbruchsicherung wird eine Folie montiert, welche das anfallende Wasser in eine Drainageleitung führt und so das Eindringen in den Tunnel verhindert. Das abgeleitete Wasser wird ausserhalb des Tunnels überprüft, eventuell gereinigt und kann anschliessend in den Vorfluter (Reuss oder Ticino) geleitet werden. In der Tunnelsohle aus Ortsbeton werden alle benötigten Leitungen für die Zugssicherung, die Stromversorgung und die Entwässerung untergebracht. Um eine Gefahrenquelle zu vermeiden, wird im Tunnel auf Schotter verzichtet. Die Schwellen werden in der Oberbetonkonstruktion integriert.

Abb.11: Schema Tunnelquerschnitt

  - Vergleich

Untenstehende Übersicht bezieht sich auf die alte Bergstrecke vor dem Jahr 2000 und die neue Hochgeschwindigkeitsstrecke ab dem Jahr 2014. Die Kennzahlen für den Basistunnel stammen aus dem Jahr 2004 und können sich mit dem Bauverlauf noch ändern.

|  | Bergstrecke | Basistunnel |
| --- | --- | --- |
| Bauzeit | 9 Jahre und 3 Monate | ca. 9 Jahre |
| Baukosten | 66'666'581 Franken 67 Mio. Franken | 7'000'000'000 Franken 7 Mia. Franken |
| Länge | 15 km | 57 km |
| höchster Punkt | 1150 mü.M. | 550 mü.M. (Höhe Stadt Bern) |
| Felsüberlagerung | 1700 m | 2300 m |
| Ausbruchmaterial | 847'670 m3 | 13'300'000 m3 |
| max. Zuggewicht | 2000 t | 4000 t |
| max. Geschwindigkeit Reisezüge | ≤ 80 km/h | ≤ 200-250 km/h |
| max. Geschwindigkeit Güterzüge | ≤ 80 km/h | ≤ 160 km/h |
| Reisezeit Zürich-Mailand | 5 h 15 min | 3 h 40 min |

Abb.12: Bohrung von Sprenglöchern

- Projekt Kanalisation Altstadt, Laufenburg

- Schlusswort

Im geschichtlichen Teil unserer Arbeit (Siehe Kap.2) lernt der Leser die Bedeutung des Gotthard-Eisenbahntunnels kennen und wird mit den wichtigsten Informationen über den Bauvorgang des Tunnels vertraut gemacht. Dazu gehören einerseits Planung, Ausführung, Inbetriebnahme und Weiterentwicklung des Eisenbahntunnels. Zurzeit befindet sich der neue Basistunnel im Bau, alle Informationen haben wir im Kapitel 3 verarbeitet.

Den praktischen Teil über das Projekt „Kanalisation Altstadt“ (Siehe Kap.4) haben wir so ausgelegt, dass zuerst einmal im Kapitel „Relevanz“ erklärt wird, wozu der Stollen überhaupt gebaut wurde. Anschliessend werden die Projektgrundlagen abgehandelt und zum Schluss wird der Stollen dokumentiert, wie er heute aussieht. Der Leser kann sich anhand der im Text integrierten Fotografien den ganzen Bau sehr gut vorstellen. Mit Hilfe der Übersichtskarte kann sich der Leser bestens über die örtlichen Verhältnisse orientieren.

- Anhang

  - Dank

Wir bedanken uns bei folgenden Personen, sie haben durch ihre kompetenten Auskünfte dazu beigetragen, diese Facharbeit so interessant zu gestalten.

- Herr Leimgruber vom Bauamt Laufenburg war so freundlich und hat uns durch den Werkleitungsstollen geführt. Er konnte kompetent unsere Fragen beantworten und gab uns zusätzliche Informationen zum Bau.

- Herr Hofmann vom Ingenieurbüro Koch+Partner stellte uns sämtliche Projektunterlagen und Dokumentationen des Bauprojektes zur Verfügung.

- Herr Amsler vom Ingenieurbüro Koch+Partner konnte uns Auskunft über den Bauvorgang und die Vermessungsmethode geben. Da er auch den Lehrlingsausflug der Firma Koch+Partner führte, haben wir ihm auch die Idee, diesen Stollen zu behandeln, zu verdanken.

- Das Ingenieurbüro Eichenberger stellte uns EDV- und Druckeranlagen zur Beendigung unserer Arbeit zur Verfügung.

  - Bibliographie

Alle Angaben und Bilder haben wir folgenden Quellen entnommen:

Primärlektüre:	Historische Alpendurchstiche in der Schweiz, 1996
			Seiten 10-31
			ISBN 3-7266-0029-9

Sekundärlektüre:	Bahnsaga Schweiz, 150 Jahre Schweizer Bahnen, 1996,
			Seiten 51-66
			ISBN 3-9051-1107-1

- Zeitschriften der AlpTransit Gotthard AG

- Die neue Gotthardbahn - Die Vision

- Die neue Gotthardbahn - Das Projekt

- Die neue Gotthardbahn - Der Bau

- Zeitschrift Strom: Schaubild Tunnelbohrmaschine, Ausgabe 1/2003

- Projektunterlagen Werkleitungsstollen Laufenburg des Ingenieurbüros Koch und Partner in Laufenburg.

  - Ehrlichkeitserklärung

Carlo Schmid und Markus Baumgartner bestätigen hiermit, diese Arbeit ohne Hilfe von Drittpersonen verfasst zu haben. Sämtliche Berichte wurden anhand von Informationen mit entsprechenden Quellenangaben selbstständig verfasst.

Markus Baumgartner

Ort/Datum: ...................................	Unterschrift: ...................................

Carlo Schmid

Ort/Datum: ...................................	Unterschrift: ...................................

  - Weiterverwendung der Facharbeit

Markus Baumgartner und Carlo Schmid gestatten der Lehrperson, diese Facharbeit „Tunnelbau“ zu Weiterbildungszwecken oder als Beispiel für zukünftige Berufslernende zu verwenden. Berufslernende können diese Arbeit als Beispiel hinzuziehen oder für Vorträge und Präsentationen gebrauchen. In jedem Fall sollte jedoch das Copyright mit Quellenangabe beibehalten werden.